РЕШЕНИЕ

Ученого совета ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

по вопросу: «Итоги административно-хозяйственной работы и стратегия развития инфраструктурной политики на следующий год»

от 16.12.2024 г.

Заслушав и обсудив доклад проректора по административной и хозяйственной работе Дробыша П.И. и содоклад ФМСХ Мунгалова В.А., Ученый совет отмечает, что службой проректора по административно-хозяйственной работе в 2024 году проведена значительная работа по поддержанию, укреплению и развитию материально-технической базы Университета.

В 2024 году университет продолжил работу привлечения средств на реализацию крупных проектов:

- Капитальный ремонт 2 и 5-го этажей здания общежития № 2;

- Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту здания учебного корпуса № 3.

В рамках развития инфраструктуры университета по программе «Приоритет 2030» выполнены работы по ремонту:

1. Помещений № 6-7 и 27 в корпусе 2;

2. Помещения № 29 в корпусе 4;

3. Аудитории № 308 в корпусе 6;

4. Аудитории № 303 в корпусе 1;

5. Возведение навеса (сноповой) в с. Грибское (отдел семеноводства).

Общая сумма затрат на выполнение работ по ремонту составила 85 766,9 тыс. рублей, из них:

Целевая субсидия Минсельхоза – 28 456,0 тыс. рублей;

Средства университета – 41 562,5 тыс. рублей;

Приобретение мебели – 4 923,0 тыс. рублей;

Развитие инфраструктуры в рамках программы «Приоритет 2030» – 10 145,4 тыс. рублей;

Электрические плиты, стиральные машины, хоз инвентарь – 680,0 тыс. рублей.

Значимым событием 2024 года стало увеличение контингента обучающихся и как следствие значительное увеличение числа студентов, проживающих в общежитии (1208 человек по состоянию на 01.12.2024, что на 328 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года).

В текущем году университет слал участником Программы капитального ремонта и оснащения объектов общежитий в 2025-2030 гг., проводимой Министерством науки и высшего образования РФ. Направлены заявки по двум общежитиям (общежитие № 2 и 6) на общую сумму 320 167,0 тыс. рублей.

С целью оптимизации расходов, продолжается программа по энергосбережению на объектах Университета. Проводится своевременная регулировка оборудования тепловых и водомерных узлов. Планомерно ведутся работы по замене осветительных ламп на светодиодные.

Остается, не решен вопрос модернизации системы пожарной сигнализации. В настоящее время разработана проектно-сметная документация на выполнение работ по капитальному ремонту системы. Общая сумма затрат на модернизацию составляет более 16,2 млн. рублей.

В 2024 году проведена проверка ГУ МЧС России по Амурской области в части соответствия университета требованиям по гражданской обороне. По ее результатам:

- Разработаны и утверждены положения по ГО;

- Создана комиссия по повышению устойчивости функционирования;

- Создана эвакокомиссия;

- Создано нештатное формирования ГО;

- Разработана документация в рамках ГО (приказы, журналы, инструкции, схемы, планы, программы);

- Осуществляется курсовое обучение работников в области ГО;

- Ведется работа по разработке и согласованию основных планов ГО.

СОВЕТ РЕШАЕТ:

1. Признать деятельность службы проректора по административно-хозяйственной работе в 2024 году удовлетворительной.

2. Завершить работу по модернизации существующей локальной сети в учебных корпусах.

Срок исполнения – до 01.09.2025 года.

Ответственные: Бурдуковский Д.В., начальник управления цифровых технологий и информационной безопасности.

3. Разработать долгосрочный проект благоустройства и озеленения территории университета, в том числе территории спортивно-оздоровительного центра в с. Белогорье.

Срок исполнения – до 01.05.2025 года.

Ответственные: Юст Н.А. заведующая кафедрой лесного дела и ландшафтной архитектуры ФАЭ.

4. Обеспечить взаимодействие с руководством города Благовещенска и Правительством Амурской области по вопросам дальнейшего участия в грантах на выполнение работ по обустройству объектов университета.

Срок исполнения – в течение 2025 года.

Ответственные: Дробыш П.И., проректор по АХР.

5. Провести работу по выселению из общежитий граждан, не имеющих трудовых отношений с университетом.

Срок исполнения – 30.06.2025 года.

Ответственные: Дробыш П.И., проректор по АХР, Макарова Н.В., главный юрисконсульт.

6. Сформировать пакет документов в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на получение целевой субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту автоматической пожарной сигнализации (АПС) в зданиях учебных корпусов № 2, 15, 24, 25 и общежития № 2, а также капитального ремонта южной и западной части фасада учебного корпуса № 2.

Срок исполнения – до 31.01.2025 года.

Ответственные: Дробыш П.И., проректор по АХР.

7. Разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по текущему ремонту помещения многофункционального зала в здании учебного корпуса № 1.

Срок исполнения – 31.03.2025 года.

Ответственные: Дробыш П.И., проректор по АХР.

8. Провести оптимизацию автопарка университета.

Срок исполнения – 31.09.2025 года.

Ответственные: Дробыш П.И., проректор по АХР.

9. Провести конкурс на организацию лучшей благоустроенной площадки среди общежитий и учебных корпусов.

Срок исполнения – 30.04.2025 года.

Ответственные: Дробыш П.И., проректор по АХР, Билько А.М., проректор по воспитательной работе, молодёжной политике и связям с общественностью.

10. На основании проведенного аудита, выполнить расчет затрат на ремонт (модернизацию) аудиторно-лабораторного фонда.

Срок исполнения – 30.10.2025 года.

Ответственные: Дробыш П.И., проректор по АХР.

11. Контроль за исполнением решения возложить на декана факультета механизации сельского хозяйства Мунгалова В.А.